[Digite o nome do Projeto]
PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO / SCOPE MANAGEMENT PLAN
Preparado por	Jefferson Uchôa Ponte	Versão 1.0
Aprovado por	Francisco Kleber Rodrigues de Castro	06/01/2016

## Descrição dos processos de gerenciamento de escopo
- O gerenciamento do escopo do projeto será realizado com base em dois documentos específicos: Declaração de escopo para o escopo funcional do projeto e EAP (Estrutura Analítica de Projeto) para escopo das atividades a serem realizadas pelo projeto, com suas devidas entregas.
- Serão consideradas mudanças do escopo apenas as medidas corretivas. Inovações e novas características do produto/projeto não serão consideradas pelo gerenciamento de escopo.
- Todas as solicitações de mudança no escopo devem ser feitas por escrito, chamados no sistema 3s da UNILAB.
- [Descreva os principais aspectos do plano de gerenciamento de escopo]
## Priorização das mudanças de escopo e respostas
As mudanças de escopo são classificadas em quatro níveis de prioridades
Prioridade 0 (zero) – Mudanças de prioridade zero requerem uma ação ime3diata por parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, uma vez que se trata de mudança urgente, de alto impacto no projeto e em outras área sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia.
Prioridade 1 (um) – Mudanças de prioridade um requerem uma ação imediata por parte do gerente do projeto, independente das reuniões de controle previstas devido à urgência, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras fora da alçada do gerente de projetos.
Prioridade 2 (dois) – Mudanças de prioridade dois requerem um planejamento da ação através de terceiros ou de equipes que, a princípio, tenham disponibilidade, uma vez que agregam valor ao sucesso do projeto e são urgentes, porém não tem impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto.
Prioridade 3 (três) – Mudanças de prioridade trÊs podem ser implementadas por terem influência no sucesso do projeto, porém não requerem uma ação imediata por não serem impactantes ou urgentes.

## Gerenciamento das configurações (Configuration management)

O sistema de controle de mudanças de scopo (Scope Change Control System) deve proporcionar com que todas as mudanças no escopo do projeto sejam tratadas segundo o fluxo apresentado a seguir com seus resultados apresentados na reunião semanal de projetos com suas conclusões, prioridades e ações relacionadas. O processo de gerenciamento das configurações está relacionado diretamente com o sistema de controle de mudanças do projeto.

## Frequência de avaliação do escopo do projeto
O escopo do projeto será avaliado semanalmente dentro da reunião de projetos, com apresentações de relatórios de andamento do projeto.
## Alocação financeira das mudanças de escopo
[Apresente e justifique como mudanças de escopo serão custeadas]
## Administração do plano de gerenciamento de escopo
### Responsável pelo plano
- [Nome e cargo do responsável pelo plano].
- [Nome e cargo do suplente do responsável pelo plano].
### Freqüência de atualização do plano de gerenciamento de escopo
[Descreva a frequência de atualização do plano de gerenciamento de escopo]
## Outros assuntos relacionados ao gerenciamento do escopo do projeto não previstos neste plano
[Apresente e contextualize outros assuntos que podem não estar abordados nesse plano de projeto]
REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Data	Modificado por	Descrição da mudança
		.
		.

APROVAÇÕES