UniCaffé
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO / PROJECT CHARTER
Preparado por	Jefferson Uchôa Ponte	Versão 1.0
Aprovado por	Francisco Kleber Rodrigeus de Castro	04/01/2016

## Título do projeto
UniCaffé – Sistema de Gerenciamento Acesso de Computadores de Laboratório de Informática em Universidades.
## Resumo das condições do projeto
A mão de obra dos técnicos de laboratório de informática estava sendo utilizada para operacionalização de um software de gerenciamento de máquinas voltado para lan house, chamado Nexcafé. Se perdia muito tempo, pois para cada novo aluno que entrasse era necessário digitar seu nome para pesquisar e adicionar o tempo devido a ele. Tempo esse que seria limitado. A insatisfação era nas duas partes, no técnico que realizava essa tarefa repetitiva e sem graça e no aluno que recebia pouco tempo.
A proposta oferecida é a criação de um software que gerenciasse o laboratório, possibilitando que o aluno adentrasse no laboratório sem necessidade de identificação com atendente. O aluno tentaria utilizar a máquina através de sua autenticação.
Para que não fosse necessário cadastrar os alunos, nem recuperar senhas, as credenciais do SIG foram utilizadas.
Uma interface web poderia ser utilizada para controlar as máquinas, dando comandos úteis, como liberar as máquinas para aula, desligar todas, ligar, etc.
## Nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade
Jefferson Uchôa Ponte, responsável por definir o escopo do projeto, o cronograma, orçamento, avaliar a qualidade, os recursos, mensurar os riscos e fazer o levantamento das necessidades e expectativas do cliente e dos stakholders.
## Necessidades básicas do trabalho a ser realizado
Programadores e um prazo.
## Descrição do projeto
### Produto do projeto
Sistema que integra alguns softwares e serve para controle de utilização de PCs em laboratórios de informática no contexto de uma universidade. Além de possibilitar uma maior transparência e isonomia na forma como os acessos são controlados; oferece aos usuários maior aproveitamento possível das máquinas, por exigir rotatividade apenas quando houver lotação; e mantém um registro de todos os acessos de cada usuário, possibilitando auditorias ou relatórios para a sociedade.
### Cronograma básico do projeto
 – Proposta de Projeto Submetida: 07-11-2014
– Versão 0.0001 concluída, apenas interface de cliente: 24-04-2015
– Realização de testes em um laboratório de informática: 26-04-2015
– Término da Versão 1.0: 14-07-2015
– Teste em um laboratório:14-07-2015
– Teste com muitos laboratórios: 15-07-2015
 – Fechamento da versão 1.0 com interface administrativa: 28-08-2015
 – Avaliação de erros: 04-01-2016
### Estimativas iniciais de custo
Com uma versão pronta em abril a mão de obra utilizada com atendimento dos alunos poderá ser integralmente utilizada no desenvolvimento da aplicação.
## Administração
### Necessidade inicial de recursos
Dois ou três programadores, um designer e prazos.
### Necessidade de suporte pela organização
A organização deve fornecer configurações de rede, máquinas funcionando, máquinas virtuais, máquinas para os programadores utilizarem.
### Controle e gerenciamento das informações do projeto
As tarefas e andamento serão cadastradas no redmine. E serão apresentados relatórios semanais em reuniões.

APROVAÇÕES
[Nome]	[Assinatura]	[Data]

Nota: Quaisquer alterações neste documento deverão ser submetidas ao processo de controle de projeto no site www.ricardovargas.com.br/fronteiras para aprovações antes de serem incorporadas a este documento.